企业业务仿真测试平台

项目说明书 V2

Enterprise Product Simulation Platform

产品需求  技术设计  商业验证  Vibe Coding 提示词

| 版本信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | V2.0 |
| 日期 | 2026 年 10 月 6 日 |
| 首版范围 | 退款与审批异常测试 |
| 核心交付 | 独立证据 输入重放 业务回归 |
| 开发提示词 | 总提示词 分阶段实施 最终验收 |

先证明真实业务缺陷能够被发现、复现和修复，再扩大虚拟企业的规模。

目录

执行摘要

第一篇 项目定义与机会判断

第二篇 产品模型与测试边界

第三篇 仿真运行机制

第四篇 评估与质量证据

第五篇 产品体验与首版范围

第六篇 技术架构与接口设计

第七篇 竞争 商业模式与护城河

第八篇 交付路线与验证计划

附录 A 需求与场景验收矩阵

附录 B 可执行配置契约示例

附录 C 测试报告示例

附录 D 参考资料与使用边界

附录 E 产品 Vibe Coding 完整提示词

执行摘要

本项目建设企业业务仿真测试平台，将待测试产品置于包含角色、权限、业务流程、外部依赖、故障和时间条件的测试环境中，持续生成业务行为，并使用独立证据判断产品是否正确工作。被测对象是开发者产品 Product Under Test，简称 PUT；模拟角色是测试基础设施。平台同时适用于 AI 与非 AI 产品。

V2 的首版切入点为退款与审批异常测试。目标客户是拥有可重置 staging、频繁发布、涉及资金或审批异步流程，并愿意提供结果观测接口的软件团队。首版验证重复执行、审批绕过、异步恢复失败和受控并发错误，交付证据链、输入重放与修复前后比较。

项目成立的前提不是角色数量或界面真实感，而是三个可验证结果：发现客户原有流程遗漏的有效缺陷；工程师能根据证据复现并修复；客户愿意在后续发布中持续运行。完整企业模型、跨行业环境库和 Marketplace 属于后续阶段，以试点证据决定是否投入。

本说明书规定产品边界、工程契约、评估标准、交付顺序与 AI 辅助开发提示词。文中的试点阈值是建议验收目标，竞品描述来自公开资料，附录示例是测试夹具与报告格式，均不代表已有客户成果或市场验证。

V2 核心修订

| 主题 | V1 方向 | V2 决策 |
| --- | --- | --- |
| 测试范围 | 电商售后含库存物流 | 首版只做退款与审批闭环 |
| 事实底座 | 统一 World State | 分离预期规则 产品观测 依赖证据 |
| 接入 | 多协议自动 discovery | HTTP 与 Webhook 优先 人工确认语义契约 |
| 时间 | 快速模拟天月季度 | 实时 事件压缩 可控时间分级承诺 |
| 重放 | seed 与 fixture | 历史回放 输入重放 受控复现分开 |
| 判定 | 分数与 failure taxonomy | 四态结果 明确归因 独立证据优先 |
| 实施 | 先 runtime 后接入 | 第一阶段连接真实产品并采集证据 |
| 商业验证 | 发现未知 Bug | 兼顾确认率 复现率 接入复用和付费 |
| 开发方式 | 功能列表 | 提供总提示词 分阶段任务和发布验收 |

阅读路径

产品负责人重点阅读第一篇、第五篇、第七篇与第八篇。工程负责人重点阅读第二篇至第六篇及附录 A、B。执行 vibe coding 时，先阅读附录 E 使用说明，将总提示词与当前阶段提示词一并交给开发助手；每次只推进一个可验收的里程碑。

第一篇 项目定义与机会判断

1 产品定位与客户价值

平台提供业务级异常探索和持续回归能力。它从组织关系、业务前提和共享对象出发，主动制造单个接口测试难以自然覆盖的组合：客服发起退款、主管离线、支付已执行但请求超时、用户重复提交、回调乱序，最后检查资金和审批是否仍然正确。

客户收益应通过有效缺陷、定位时间、维护成本和持续使用衡量。传统 E2E、状态机测试、属性测试、故障注入也能覆盖部分问题，因此项目必须证明更好的增量覆盖或更低的建模维护成本。宣传口径不得将传统 QA 描述成完全不能检查业务结果。

对外短描述为：在测试环境中复现退款、审批与异步故障，找出业务状态错误，并把问题沉淀为发布前回归测试。长期定位为 Enterprise Product Simulation Platform，企业数字风洞仅作为解释性比喻，不作为首版能力承诺。

2 首批客户与购买角色

| 角色 | 主要任务 | 采用条件 |
| --- | --- | --- |
| 开发或测试工程师 | 复现缺陷 验证修复 接入 CI | 结果可解释 运行可靠 接入负担可控 |
| 技术负责人 | 降低发布事故与维护成本 | 缺陷价值明确 可持续运行 |
| 业务负责人 | 确认退款审批等规则 | 规则可审阅 错误可归因 |
| 安全或平台负责人 | 审核环境访问 | 权限边界 日志脱敏 出站控制 |

优先选择具有 HTTP API、异步回调、角色权限及 staging 数据重置能力的退款或审批工作流产品。纯内容展示产品、无可观察后果的黑盒产品、不能隔离的生产系统，不纳入首轮试点。

首版默认本地单团队部署。后续托管多租户版本必须另行通过身份、项目隔离、秘密管理与运维评审，不能将本地演示部署直接开放到公网。

3 与 Agent 评测的关系

Agent Benchmark 主要回答模型或 Agent 能否完成任务；本平台主要回答接入产品在给定业务条件下是否正确。若接入产品自身是 Agent，仍按同一契约记录产品输入、输出与实际后果，不以语言表现替代状态验证。

STATE-Bench、τ-bench 和 TheAgentCompany 提供状态验证、用户模拟和虚拟工作环境参考。[1][2][3] 这些技术可以借鉴，但不能把研究基准成绩解释成客户产品的可靠性或商业需求证据。

4 必须验证的假设

H1：在相近测试投入下，平台能发现客户现有测试遗漏的独立业务缺陷。H2：业务规则和适配契约可跨至少两个同类产品复用。H3：证据和输入重放足以支持修复验证。H4：运行成本、接入成本和误报处理成本可控。H5：混合角色中的 LLM 能在特定场景产生值得额外成本的增量。

H1 至 H4 是核心平台成立条件；H5 决定 AI 使用强度。若规则驱动效果更好，允许保留仿真平台并减少模型调用。未经真人数据校准，不输出真实客户购买意愿、流失率、留存率或收入预测。

第二篇 产品模型与测试边界

5 一次测试的责任契约

每个项目必须保存版本化的 Product Contract。它定义产品负责的业务动作、拥有的状态、外部依赖、角色身份、业务对象映射、观测入口、数据初始化及重置方法。缺少必需项时，接入状态为 incomplete，不允许生成通过结论。

| 契约项 | 必需内容 | 退款示例 |
| --- | --- | --- |
| 测试目标 | 产品版本 责任范围 | 退款服务负责审批后执行与重试 |
| 标准动作 | 参数 角色 前后条件 | request_refund approve_refund |
| 状态所有权 | 权威来源 可读方式 | 产品拥有申请 支付账本拥有执行事实 |
| 依赖模式 | 模拟 测试沙箱 真实 staging | 独立支付 stub 与回调接收器 |
| 身份映射 | actor 到凭据 权限范围 | 客服与审批人使用不同身份 |
| 观测能力 | 查询 回调 日志或只读导出 | 查询申请与支付执行账本 |
| 重置隔离 | run 命名空间 初始快照 | tenant 加 run_id 隔离数据 |
| 时间与故障 | 时钟支持 可注入边界 | 支付代理可在执行后丢弃响应 |

合同必须说明 create_refund 是创建申请还是产生资金操作；HTTP 202 是受理而非完成；重试时是否沿用同一业务指令与幂等键。OpenAPI 能提供结构，不能自动确认这些语义。能力映射可由模型建议，但必须由适配器作者与产品负责人审阅后激活。

6 三层事实与独立核验

预期规则层保存客户政策和规范，例如审批阈值、允许的部分退款及可退余额。产品观测层保存请求响应、查询、Webhook 和审计导出。依赖证据层保存独立支付执行记录、回调投递记录与通信接收结果。World State 是这些事实的带来源投影，不是替产品生成正确答案的账本。

平台不得仅根据产品返回 success 将退款判为完成。优先检查依赖账本是否实际产生对应资金执行，再对齐产品声明。当多个来源矛盾时，保留双方证据与 observation_conflict，不能用最后一次写入静默覆盖。

受控支付 stub 的正常账务约束由代码执行；它不能自动补偿 PUT 的错误。产品观测日志应允许记录非法值，防止平台数据库约束吞掉被测产品造成的负余额或重复状态。Evaluator 在观测后生成 Finding，而不是修改 PUT 结果。

不可观测字段必须在覆盖报告中显示。缺少支付侧证据时可以核验产品声明和流程一致性，但不能声称已核验真实资金执行。

7 Company Model 与角色

Environment 定义组织、角色、流程、政策、依赖、事件、故障、规则和默认预算。CompanyInstance 是某个环境版本与初始数据实例。SimulationRun 绑定环境、契约、产品版本、规则、适配器、seed 和运行策略，不跨 run 共享可变状态。

首版角色为客户、客服、审批人；支付机构是具有协议和状态的受控依赖，不需要语言模型。扩展到仓储、财务与供应商时，应先增加可观察的业务交接，再增加角色名称。

Actor 模型至少包含身份、角色、目标、可见数据、权限、工作时段、知识、当前任务和策略版本。员工遵循内部 SOP，客户可以遗漏信息、改变需求或重复提交。历史记忆必须限定在 run 与身份范围，避免跨客户污染。

正常场景中的平台规则可限制角色合理操作；越权测试必须使用真实低权限身份向 PUT 发出越权请求，检查 PUT 是否拒绝。若平台在调用前拦截了请求，只能说明平台边界有效，不能算作 PUT 权限测试通过。

8 流程状态与业务规则

首版参考状态为 requested、approval_pending、approved、execution_pending、succeeded、rejected、reconciliation_required、cancelled。状态转换带业务版本，重复事件不得倒退已确认的终态。审批必须绑定指令、金额、币种、收款方和版本；批准后这些字段变化，应重新审批或拒绝修改。

金额使用整数最小货币单位，禁止浮点金额比较；支持币种元数据并拒绝不支持的精度。不同币种不得直接求和。部分退款按成功执行累计计算；失败尝试与成功资金执行必须分开统计。

REFUND_001：同一租户同一 refund_command_id 在支付账本中最多有一次成功资金执行。REFUND_002：同一支付的累计成功退款不超过该契约定义的可退余额，按币种计算。APPROVAL_001：超过配置阈值的执行必须引用同一版本的有效审批。STATE_001：延迟或重复回调不能将成功终态变为过期中间态。

TIME_001：execution_pending 在规定观察窗口内应进入允许终态或显式 reconciliation_required。期限结束前为等待，超过期限且证据完整才判定失败。这个规则属于有界完成性要求，与始终不能发生的重复执行分开实现。

第三篇 仿真运行机制

9 从接入到核验的运行闭环

执行顺序为验证契约、准备隔离数据、冻结配置快照、调度事件、构造角色可见信息、选择动作、调用 PUT、记录原始观测、获取依赖证据、生成状态投影、执行规则、派生后续事件、输出报告。每一步关联 run_id、business_object_id、event_id 与 causation_id。

原始观测与评估结果分开持久化。Worker 重启后从已提交检查点恢复；收到至少一次投递的事件时，平台用事件 ID 去重。对 PUT 的有意重复业务调用使用显式场景事件，以免被平台自己的去重逻辑消除。

仿真停止原因包括完成、预算耗尽、用户取消、基础设施故障和安全边界触发。预算停止时，未完成检查标记 inconclusive，不能把已完成的少量成功检查概括为整轮通过。

10 时钟能力与承诺

| 模式 | 控制范围 | 可以声明的结果 |
| --- | --- | --- |
| realtime | 使用真实时间运行外部 staging | 当前系统的真实异步响应与 SLA |
| event_compressed | 压缩平台事件之间的等待 | 给定事件组合下的业务正确性 |
| controlled | PUT 和依赖显式接入测试时钟 | 受控范围内的到期和定时逻辑 |

所有事件记录 simulation_time、wall_time 与 ingress_sequence。配置同时保存业务时区，内部时间戳使用 UTC。审批截止、跨日和夏令时测试只有在相关系统时间可控时才开启。不可控服务的定时任务不得被宣称已随平台时间推进。

首版必做 realtime 与 event_compressed。controlled 属于有时钟接入能力时启用的 P1；示例 PUT 可以提供该测试入口，但外部产品不自动获得同样能力。

11 受控并发与故障注入

单个串行 event loop 只保证事件顺序，不足以验证并发。Runtime 应有事件规划器与并发执行器：规划器生成带稳定优先级的动作，执行器允许指定动作组在 barrier 处集合后并发发出，记录实际请求开始、完成与依赖响应顺序。

首版支持两个以上操作争用同一退款对象、执行前失败、支付提交后响应丢失、回调重复、回调乱序、可恢复限流及审批人离线。每个故障记录 fault_id、触发动作、匹配条件、次数、持续时间和实际命中证据。

故障应位于指定边界。模拟支付 timeout_before_commit 与 commit_then_timeout 是两个不同场景；后一场景必须先写入支付账本再使 PUT 接收超时。单纯向平台抛出 TimeoutError 无法证明已覆盖“钱已退但调用方不知道”。

不能直接控制客户数据库时，不提供数据库故障注入能力。自动重试、并发数量和外部请求频率均有独立上限。性能结果同时报告发生器资源与投递延迟，避免把 Agent 速度当成 PUT 吞吐量。

12 三种重放模式

| 模式 | 输入和输出处理 | 使用目的 |
| --- | --- | --- |
| history | 只读既有 trace 与结果 | 复盘已发生的问题 |
| input | 重放角色输入和故障 再调用目标版本 | 验证修复和业务回归 |
| controlled | 重置快照并控制已支持依赖及调度 | 尽可能复现时序缺陷 |

输入重放禁止读取旧 PUT 响应作为新运行结果。允许复用角色决策、初始数据和受控依赖行为，但新产品输出必须重新采集。依赖 fixture 以请求语义、指令标识和前置状态匹配；请求偏离时明确报 fixture_mismatch，不能按旧调用序号盲目返回。

修复可能改变调用次数或错误分支。重放记录 expected_path 与 actual_path 的差异，允许业务规范中的合法新路径。对于依赖实时反馈的角色行为，采用版本化的规则响应或受约束重新决策，并标记这类运行不能声称完全相同的输入路径。

Replay Manifest 保存初始快照哈希、PUT 版本、环境及契约版本、代码提交、依赖版本、规则集、seed、角色输出 fixture、事件排序、故障命中和可控边界。相同 seed 只是配置的一部分，不是全系统确定性保证。[5]

13 混合角色与预算

Scripted Actor 执行固定动作；Rule Actor 根据结构化状态分支；LLM Actor 处理模糊表达和复杂语义；Hybrid Actor 在符合条件时切换。默认离线规则模式即可跑完核心套件，LLM 不是启动条件。

模型输出必须符合动作 schema，校验角色可见信息、允许工具和参数后才能执行。非法输出产生 actor_error，允许有限次修正后停止该任务。用户内容、产品返回和附件都视为不可信数据，不允许改变平台控制配置、暴露秘密或调用未授权依赖。

预算至少限制最大事件数、墙钟时长、并发、动作重试、模型调用数和 token。每轮保存实际费用估算来源、预算停止原因及使用模型标识；不在代码中硬编码“最新模型”或把模型费用与平台服务费混为一谈。

第四篇 评估与质量证据

14 四态检查结果与运行状态

单条 CheckResult 使用 pass、fail、inconclusive、not_applicable。pass 要求前置条件成立、观察窗口结束且证据完整；fail 要求存在足够反证；inconclusive 表示证据缺失、窗口未结束或环境失效；not_applicable 表示契约明确不适用，必须给出原因。

运行生命周期与检查结论分开：queued、running、completed、failed、cancelled。completed 表示执行结束，不代表测试通过。环境错误应影响 run 状态或检查完整性，不可伪装成产品业务失败。

每个 Finding 保存 rule_id、业务对象、预期与实际、证据引用、观察时间、严重度、归因、确认状态和 replay 能力。严重度依据业务影响制定：资金重复执行、越权执行可设 critical；流程长期阻塞可设 high；具体政策由客户确认，不机械地把 HTTP 错误映射成严重度。

15 归因与证据完整性

归因取值为 product_defect、expected_rejection、actor_error、adapter_error、environment_error、dependency_failure、undetermined。产品面对已注入故障无法按契约恢复，可同时记录触发来源 dependency_failure 与产品缺陷 product_defect；不能因起因是外部故障就免除产品已承诺的恢复责任。

生成器与评估器尽可能使用独立实现和来源。测试用例写入预期 duplicate refund 标记并不构成发现；必须从实际支付执行记录计算成功次数。LLM 可以生成证据解释草稿，但不能覆盖确定性状态检查，也不能编造根因。

故障链可以显示“支付提交后丢失响应 → PUT 发起第二次调用 → 依赖侧两次执行”。若没有观察到 PUT 内部幂等实现，只能描述外部表现，不能断言某段源码缺失。建议工程动作与已证实事实分栏显示。

16 覆盖率与版本比较

覆盖矩阵以角色 × 动作 × 状态 × 故障 × 并发条件为维度，不宣称覆盖了无限业务空间。每个格子记录已执行、未执行、不可验证或不适用。业务完成率只针对应当完成的合法请求；拒绝恶意或无效请求应计入正确拒绝指标。

版本比较固定环境、契约、规则、初始数据和测试预算，使用配对 seed 集；如果其中任一版本变化，报告明确说明比较不可直接归因于 PUT。模型策略变化与产品版本变化应分别实验。

按独立根因和业务对象去重缺陷，避免将一次回调风暴形成的一千条告警统计成一千个 Bug。随机探索结果报告样本量、失败分布和重复运行情况；有关联的同一条业务链不能当作大量独立样本。

首版不提供综合 Enterprise Readiness 分数。报告优先显示关键失败、证据完整性、覆盖范围、重放结果和成本。后续如果引入分数，必须公开权重与不适用处理，且 critical 失败不得被平均分抵消。

17 测试平台自身的可信度

维护独立示例 PUT 的 buggy 与 fixed 版本，缺陷开关只改变产品行为，不影响 Evaluator。测试至少包含已知错误被发现、正确行为不误报、缺失证据不通过、适配器失败不归因产品、输入重放真实调用新版本。

核心资金规则执行边界值、部分退款、多币种隔离与属性测试。并发测试通过 barrier 和可观察事件同步，不依赖碰运气的 sleep。契约字段缺失、非法 LLM 动作、Worker 重启与重放偏离都需要失败路径测试。

第五篇 产品体验与首版范围

18 开发者工作流

项目创建后先选择 refund_approval v0.2 环境。用户录入 staging 地址、产品版本和秘密引用，确认标准动作与业务语义映射。平台执行连接、角色身份、观测来源及重置能力预检，展示哪些规则可验证。

用户选择场景套件、seed 集、故障、时钟模式和预算，确认运行清单后启动。运行页显示当前阶段、已投递动作、待核验业务、故障命中和预算。取消后停止新动作并处理在途请求，显示未完成范围。

报告页优先展示已确认关键失败，再展示不可验证项。用户点击 Finding 查看因果链、产品观测和依赖账本；选择目标产品版本进行 input replay，比较规范是否满足，而不是比较两次对话是否相同。

19 页面与交互规格

| 页面 | 必需内容 | 空状态与异常 |
| --- | --- | --- |
| 项目列表 | 项目 产品版本 最近运行 | 未接入时显示创建入口 |
| 接入向导 | 契约 角色 凭据引用 观测与重置 | 缺项定位 不展示秘密明文 |
| 运行配置 | 场景 seed 时间模式 预算 | 不支持能力禁用并解释 |
| 运行详情 | 阶段 事件 进度 成本 取消 | Worker 失联与运行失败分开 |
| 发现详情 | 规则 预期 实际 来源 因果链 | 证据缺失显示 inconclusive |
| 重放与比较 | 版本 Manifest 新旧结果 差异 | fixture 偏离显式停止或标记 |

产品界面默认中文，内部 ID 保留英文。首版为清晰的工程工具风格：用业务名称表达操作，危险与失败不用颜色作为唯一标识，所有表格可通过键盘访问。加载、空状态、失败、无权限与取消均有明确反馈。开发演示数据必须标记“示例”，不得展示伪造客户数量或成功指标。

UI 不承担资金判定，不将规则隐藏在前端。运行页可用轮询或 SSE，刷新后从后端恢复；首版不引入 3D 办公室、复杂协同编辑、支付收费或外部通知发送。

20 功能优先级

P0 包含契约校验、HTTP 调用、Webhook、角色身份、独立支付 stub、原始证据、规则判断、故障、受控并发、输入重放、版本比较、CLI、机器可读报告、CI 退出码和基本报告 UI。P0 所有关键流程都必须有真实后端与持久化。

P1 包含 OpenAPI 映射辅助、可控时间接入、最小失败序列缩减、扩展审批流程和更丰富运行看板。P2 包含 MCP Adapter、浏览器操作、SDK、更多企业系统连接器及托管多租户。Marketplace 与通用行业数字孪生需额外立项。

首版的 20 个场景与 12 条需求见附录 A。场景数量是覆盖清单，不代表真实性证明；每个场景必须有前置条件、执行动作、独立证据、规则和失败版本。

第六篇 技术架构与接口设计

21 架构与工程组织

采用模块化单体 API 加独立 Worker，避免先建设微服务集群。建议前端 TypeScript 与 Next.js，后端 Python 与 FastAPI，状态存储 PostgreSQL。[9][10]技术版本在实施时依据官方兼容信息选定并锁定；本文不承诺某个框架版本永久适用。

Runtime 不依赖大型多 Agent 框架。PostgreSQL 存储作业、租约、观测索引与投影；首版可使用数据库任务认领，不强制 Redis。增加 Redis 时只作协调或缓存，不能成为业务事实唯一来源。大日志与 fixture 使用本地对象目录接口，后续可替换为 S3 兼容存储。

建议目录为 apps/web、services/api、packages/simulator、packages/contracts、packages/evaluators、adapters/http、examples/refund-put、examples/payment-provider、environments/refund_approval、tests 和 docs。接口与规则不应散落在界面组件中。

调用链为 Web 或 CLI → API → 作业与 Worker → Runtime → Adapter → PUT → 受控依赖。Observation Collector 接收产品与依赖证据；Projection Builder 构建视图；Evaluator 生成检查结果；Report 与 Replay 只消费版本化数据。

22 核心数据模型

| 对象 | 关键字段与约束 |
| --- | --- |
| Project | id name ownership local_access_policy |
| ProductContract | project_id version capability_map secret_refs observation_sources |
| EnvironmentVersion | id schema_version content_hash ruleset_version |
| SimulationRun | project_id contract_version put_version seed mode status manifest_hash |
| ActorIdentity | run_id role credential_ref visibility_policy |
| BusinessObject | run_id kind external_id source payload_version |
| Event | run_id event_id parent_id logical_time ingress_sequence payload |
| Action | event_id actor_id operation request_ref start_time end_time |
| Observation | source external_id raw_ref digest captured_at evidence_kind |
| Projection | run_id object_id source_refs version observed_state |
| CheckResult | rule_id object_id verdict reason evidence_refs evaluated_at |
| Finding | check_id severity attribution confirmation dedup_key |
| ReplayManifest | run_id snapshots versions fixtures faults capability_limits |
| RunLease | run_id owner expires_at heartbeat checkpoint |

所有业务和运行查询带项目与 run 范围约束，观测采用追加记录而非就地改写。秘密仅保存引用；trace 中授权头、cookie、客户标识按策略脱敏。精确请求重放需要的敏感材料存入受限私有存储，不能混入可共享报告。

初始数据与结束后的状态差异都保存来源。reset 必须清理平台、示例 PUT、支付依赖及队列中的对应命名空间；不能只清空平台数据库就声称重新开始。外部产品无法完整 reset 时，使用新租户或新业务 ID，并在 Manifest 标记残留限制。

23 外部 API 与 CLI 契约

| 接口 | 行为 | 错误或限制 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/projects | 创建本地项目 | 名称和访问策略校验 |
| PUT /api/projects/{id}/contract | 保存新版本契约 | 不覆盖正在运行的旧版本 |
| POST /api/projects/{id}/preflight | 校验连接与能力 | 返回缺失来源和能力限制 |
| POST /api/runs | 校验配置并异步入队 | 幂等请求键防止误创建 |
| GET /api/runs/{id} | 返回生命周期与摘要 | 结果不等于通过结论 |
| GET /api/runs/{id}/events | 游标分页事件 | 脱敏 不提供无限量拉取 |
| GET /api/runs/{id}/findings | 检查与归因 | 包含不可验证项 |
| POST /api/runs/{id}/cancel | 幂等取消 | 记录在途操作结果 |
| POST /api/runs/{id}/replay | 选择目标版本与模式 | 必须引用有效快照与契约 |
| GET /api/runs/{id}/report | 导出 JSON 或 HTML | 有 schema_version 和限制说明 |
| POST /api/webhooks/{binding_id} | 验签并接收回调 | 防重放 与 run 绑定 |

API 返回统一错误结构 error.code、message、details、request_id。POST /api/runs 可返回 202 与 run_id；格式无效返回 422，资源不存在返回 404，版本或状态冲突返回 409。Webhook 仅在持久化成功后确认接收，处理执行可以异步。

拟定 CLI 名称 simctl，实施时提供 validate、preflight、run、report、replay、compare 子命令。CI 退出码约定为 0 表示所选 gate 通过，1 表示已确认业务 gate 失败，2 表示配置或基础设施错误，3 表示必需证据不足、运行取消或预算未完成。not_applicable 不计失败，但被 gate 声明为必需的能力不能通过改成不适用来绕过。

24 安全 隔离与数据生命周期

本地单团队版本默认仅监听 loopback 或隔离容器网络，提供访问令牌和项目访问约束。真实 staging 接入采用最小权限身份；自动发现不可扫描任意内部网段。允许的主机、端口、协议、重定向和 DNS 解析结果必须被统一出站策略约束，防止 SSRF 与 DNS 重绑定。

演示 PUT 与支付 stub 的内部地址通过明确的开发 allowlist 放行。生产域名和生产凭据不作为默认目标。所有外部写入由已激活契约限定；禁止自动发送真实邮件、真实付款或调用未批准的生产入口。

Webhook 绑定独立 secret，校验签名、时间窗口和事件 ID。默认保留脱敏 trace 30 天、原始私有证据 7 天，作为可配置的试点默认值；删除项目应清理相关对象及索引并留下不含业务内容的删除审计。客户另有政策时以客户配置为准。

运行支持急停、速率限制、资源预算与审计；模型输入不能访问凭据或项目外数据。公开托管、多租户、SSO、私有部署和正式安全认证不属于首版已经具备的能力。

第七篇 竞争 商业模式与护城河

25 竞争范围与证据等级

竞品公开页面只能证明其公开主张，不能证明效果、营收、客户规模或独占能力。5Labs 主张合成用户、业务结果验证与发布准备度；Crowdi 主张大量 AI 用户持续测试；UiPath 强调企业应用、跨应用端到端测试和 CI/CD。[6][7][8] 以上定位与本项目相邻，具体能力仍需要同产品对照试用。

STATE-Bench、τ-bench、TheAgentCompany 用于评测和环境设计参考。[1][2][3] AnyLogic 提供多方法仿真思想。[4] Antithesis 提供确定性、故障和状态空间探索参考，同时说明控制非确定性与外部依赖的工程要求。[5]

不能因为对方首页没有强调组织模型，就认定对方不具备相关能力。项目差异应体现为给定预算下发现的有效缺陷、证据质量和环境复用率。客户内部脚本、人工 QA 与接受残余风险，同样属于实际替代方案。

26 商业化路径与单位经济

早期采用付费试点接入加固定范围回归服务，明确测试范围和每轮预算，验证客户对持续价值的支付意愿。待成本稳定后，再尝试团队订阅加运行额度；托管企业合同和环境市场属于后续阶段。

每客户成本由接入建模、规则确认、数据准备、运行计算、模型调用、证据存储、误报处理及升级维护组成。分别计量首次接入人时、后续维护人时和单轮资源消耗，避免只优化 token 却忽略人工交付。

不建议优先按模拟分钟计费，因为时间压缩与资源消耗脱节；角色数量也不能直接代表价值。可以按场景套件、运行额度、并发上限和证据保留档位提供可预期预算。具体价格需由试点成本和付费实验决定，现阶段不设置未经验证的市场规模与收入预测。

27 可积累资产与风险

潜在护城河包含经客户确认的规则库、可复现的故障模式、能跨产品使用的契约、最小复现序列、可信回归历史和行业适配知识。客户私有业务数据不可未经授权用于跨客户训练或共享；可复用资产应去标识化并受授权范围约束。

| 风险 | 早期信号 | 应对与停止扩张条件 |
| --- | --- | --- |
| 结果不可信 | 高误报或证据缺失 | 优先修判定和观测 暂停自动 gate |
| 仿真无增量 | 只重复已有测试 | 补真实事故与组合覆盖 暂缓增加角色 |
| 接入成本高 | 第二客户仍大量重写 | 收窄产品类型 调整能力契约 |
| 无法重现 | seed 相同仍频繁漂移 | 明确可控边界 收集调度与依赖证据 |
| 成本失控 | LLM 与人工排查占比高 | 默认规则驱动 限预算并做对照 |
| 工具化不足 | 每轮依赖专家解释 | 改善报告和最小复现后再扩张 |
| 需求弱 | 试用后不再运行 | 回访发布频率和购买动机 调整场景 |
| 大平台竞争 | 标准能力被覆盖 | 以具体缺陷发现和接入复用证明差异 |

第八篇 交付路线与验证计划

28 八周试点路线

以下计划假设约 2 至 3 名熟悉后端和测试的工程师、有可配合的试点客户，并允许人工适配。它是窄范围交付计划，不代表八周完成通用企业仿真平台；客户接入和观测权限不足会影响周期。

| 周期 | 交付物 | 必须通过的关口 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 至 2 周 | 契约 示例 PUT 支付依赖 首个真实接入 | 请求与依赖账本能独立核验 |
| 第 3 至 4 周 | 规则 证据 故障 输入重放 | buggy 失败 fixed 通过 |
| 第 5 至 6 周 | 并发 20 场景 混合角色对照 | 稳定发现组合错误 记录成本与误报 |
| 第 7 至 8 周 | 第二产品 报告 UI CLI 与 CI | 骨架可复用 客户能自行运行 |

技术负责人负责契约与边界；工程负责人负责 runtime、数据和可靠性；产品负责人负责客户工作流、试点及反馈；客户业务负责人确认规则和缺陷归因。小团队可以兼任，但验收责任必须明确。

29 市场试点与对照实验

选择 3 至 5 个符合条件的团队，先记录现有测试覆盖、历史业务故障和维护投入，再执行固定预算试点。客户最终确认缺陷的业务影响；同一根因的多次告警只计一次。初次专家手工发现的问题与自动复测能力分别记录。

对同一产品比较现有测试、规则驱动仿真和混合角色仿真。保持场景范围、运行预算和证据标准可比，记录独立缺陷数、误报、确认时间、重放成功率和成本。LLM 无增量时保留为可选功能。

建议试点门槛为：至少 2 个团队确认此前未知且具有业务影响的缺陷；至少 2 个团队在后续两个发布周期复用测试；至少 1 个团队愿意付费继续。上述为决策目标，不是已有成果，也不构成统计意义上的市场证明。

30 工程验收与扩大投入条件

工程门槛为：受控 20 场景全部有明确结果；关键缺陷在固定环境下连续 10 次 input replay 可重现，fixed 版本同条件连续 10 次通过；缺失依赖证据的测试 100% 显示 inconclusive；角色、适配器和环境错误能正确归因；两轮隔离运行不会读取对方数据。

可靠性门槛为：Worker 中断恢复不静默丢失事件；取消后不再投递新动作；预算上限可执行；报告中无秘密明文；基于真实证据的 CI gate 与退出码一致。连续通过只证明给定受控条件下的稳定性，不保证任意外部 staging 的完全确定性。

复用门槛为：第二产品接入不修改核心 Evaluator 和 Runtime，只新增或配置 Adapter、契约及客户政策；如果必须修改，应记录通用缺口并评估是否仍属于相同产品类别。

通过后扩展相邻审批或订单流程，再考虑 SDK 和行业环境库。若没有稳定增量缺陷，应先调整业务真实性和规则；若没有持续使用，应调整客户与价值定位；若接入始终不可复用，应按服务业务重新评估，而不是继续扩大行业数量。

31 V2 发布前决策清单

研发启动前确认首个客户类型、测试产品负责的动作、支付证据来源、环境 reset 能力、角色凭据、时间模式和预算。试点开始前确认规则阈值、严重度、日志保留与缺陷确认人。交付前确认本文需求、实现、测试证据与未支持能力一一对应。

开发助手必须将无法完成的事项记录为明确限制，不以 mock 成功率、伪造数据或只通过编译替代业务验收。未完成真实客户验证时，成果应标记为工程原型或试点版本，不称为生产就绪平台。

附录 A 需求与场景验收矩阵

A1 P0 需求追踪

| 编号 | 需求 | 可验证验收 | 提示词阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ01 | 契约和预检 | 缺少必需观测时拒绝通过 | E2 E3 |
| REQ02 | 隔离与重置 | 两轮同业务 ID 不串数据 | E2 E3 |
| REQ03 | 三层证据 | 支付次数来自独立账本 | E3 E4 |
| REQ04 | 四态评估 | 未知不算通过 正常拒绝正确归因 | E4 |
| REQ05 | 故障注入 | 提交后超时有依赖提交证据 | E5 |
| REQ06 | 受控并发 | 同一对象两个并发操作可复现 | E5 |
| REQ07 | 输入重放 | fixed 的新响应真实采集 | E6 |
| REQ08 | 混合角色 | 无模型可运行 非法输出受控 | E7 |
| REQ09 | 可用 UI | 可接入 运行 看证据 比较 | E8 |
| REQ10 | CLI 与 gate | 0 1 2 3 退出码准确 | E9 |
| REQ11 | 安全与恢复 | 脱敏 出站控制 取消 恢复有效 | E3 E5 E9 |
| REQ12 | 复用与交付 | 第二适配器不改核心规则 | E9 E10 |

A2 首批二十个场景

每个场景运行前创建独立业务对象，并记录对应契约及规则版本。表中“通过”表示 PUT 正确履行契约，包括正确拒绝无效操作。buggy 开关在示例产品侧生效；Evaluator 不读取开关。

| ID | 前置与触发 | 预期结果 | 主要证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | 低于阈值的合法退款 | 一次成功执行 | 申请与支付账本 |
| S02 | 大于阈值且有效审批 | 批准后一次执行 | 审批快照与账本 |
| S03 | 大额申请未审批 | 拒绝执行或等待审批 | 请求与零执行记录 |
| S04 | 审批后修改金额 | 旧批准失效或拒绝修改 | 版本与执行金额 |
| S05 | 同一指令重复提交 | 最多一次成功执行 | 指令标识与账本 |
| S06 | 同一订单两笔合法部分退款 | 累计未超额则允许 | 两指令与累计金额 |
| S07 | 部分退款累计超过余额 | 超额部分拒绝 | 支付余额与拒绝证据 |
| S08 | 相同数值不同币种 | 不跨币种求和或混用 | 币种元数据与规则 |
| S09 | 客服发起受限审批 | PUT 拒绝越权 | 低权限请求与响应 |
| S10 | 一个客户查询他人退款 | 拒绝泄露数据 | 身份映射与返回字段 |
| S11 | 支付执行前连接失败 | 有界重试或显式失败 | 未提交证据与后续状态 |
| S12 | 支付提交后响应丢失 | 对账或幂等重试 无重复资金 | 首次提交与全部调用 |
| S13 | 相同 Webhook 重复投递 | 状态不重复变更执行 | 投递 ID 与投影历史 |
| S14 | 成功后收到旧处理中回调 | 终态不倒退 | 事件版本与时间线 |
| S15 | 支付限流随后恢复 | 预算内恢复或明确升级 | 限流命中与最终状态 |
| S16 | 两客服同指令并发执行 | 最多一次成功 | barrier 记录与账本 |
| S17 | 两个部分退款并发争抢余额 | 成功总额不超上限 | 并发组与累计账本 |
| S18 | 主管离线且审批超时 | 升级或维持待审 不越权执行 | 可用时段与审批证据 |
| S19 | 取消与执行并发 | 结果符合契约 且资金可核验 | 请求交错与终态 |
| S20 | 任务中 Worker 中断重启 | 不重复执行 不静默丢事件 | checkpoint 与最终账本 |

补充元测试包括：证据缺失、适配器参数错误、角色非法动作、伪造 Webhook、秘密泄露扫描、恶意目标地址、预算耗尽及跨 run 访问。若产品具有自然语言入口，可增加模糊请求、改口和 prompt injection 测试；普通 API 产品不因缺少对话入口而被判失败。

附录 B 可执行配置契约示例

B1 环境与产品配置

下列 YAML 为 V2 目标 schema 的完整示例，使用固定规则 ID 与参数，不执行任意 assert 字符串。工程阶段必须实现 JSON Schema 或等价强类型校验、字段拒绝策略与版本迁移测试。地址属于隔离容器示例，使用前需完成明确的出站允许配置。

schema_version: "0.2"

environment:

id: refund_approval

version: "0.2.0"

business_timezone: Asia/Shanghai

currency: CNY

approval_threshold_minor: 200000

threshold_operator: gt

partial_refunds_allowed: true

product:

id: refund_demo

version: fixed

adapter: http_refund_v1

base_url: http://refund-put:8001

responsibility: approval_and_execution

credentials:

support: secret://demo/support

approver: secret://demo/approver

actions:

request_refund:

method: POST

path: /refunds

semantic: create_application

approve_refund:

method: POST

path: /refunds/{refund_id}/approve

semantic: approve_snapshot

execute_refund:

method: POST

path: /refunds/{refund_id}/execute

semantic: request_execution

read_refund:

method: GET

path: /refunds/{refund_id}

semantic: observe_application

observations:

product_query: required

provider_ledger: required

webhook: required

reset:

strategy: run_namespace

endpoint: /test/reset

scope: run_id

clock_support: [realtime, event_compressed]

provider:

adapter: payment_stub_v1

base_url: http://payment-provider:8002

ledger_path: /test/ledger

reset_path: /test/reset

idempotency_scope: tenant_and_idempotency_key

runtime:

seed: 8427192

time_mode: event_compressed

max_events: 2000

max_wall_seconds: 300

max_concurrency: 4

max_action_retries: 2

actors:

customer: {strategy: rule}

support: {strategy: rule}

approver: {strategy: rule}

llm:

enabled: false

max_calls: 0

max_tokens: 0

rules:

- id: REFUND_001

version: "1"

params: {max_success_per_command: 1}

- id: REFUND_002

version: "1"

params: {currency: CNY}

- id: APPROVAL_001

version: "1"

params: {threshold_minor: 200000, operator: gt}

- id: STATE_001

version: "1"

- id: TIME_001

version: "1"

params: {observation_wall_seconds: 30}

faults:

- id: payment_commit_then_timeout

boundary: provider_response

match: {scenario_id: S12, attempt: 1}

behavior: commit_then_timeout

suite: refund_core_20

gate:

fail_on_severity: [critical, high]

required_checks: [REFUND_001, REFUND_002, APPROVAL_001]

inconclusive: block

artifacts:

redact_secrets: true

trace_retention_days: 30

raw_retention_days: 7

B2 接入契约实现注意事项

approve_refund 与 execute_refund 必须作为独立标准动作，不能仅在平台状态中模拟批准。请求携带 run 命名空间、幂等键和业务对象 ID；实际请求字段映射由 adapter schema 定义并测试。只支持部分动作的产品应采用不同 responsibility 契约，未支持的动作不能自动补齐。

支付依赖按 PUT 实际传入的幂等键去重；refund_command_id 是评估关联字段，依赖不得替 PUT 推导或修正遗漏的幂等键。这样才能暴露 PUT 更换执行键产生的重复资金操作。

provider_ledger 是独立观测能力，不应暴露给普通客户或客服角色。客户身份可以由场景种子创建的受限 token 提供；运行配置只记录秘密引用。CI 与报告导出不得展开 secret:// 引用。

B3 重放清单格式

{

"schema_version": "0.2",

"source_run_id": "run-demo-buggy",

"mode": "input",

"target_product_version": "fixed",

"environment_version": "0.2.0",

"contract_version": "demo-v1",

"ruleset_version": "refund-v1",

"seed": 8427192,

"snapshot_ref": "private://snapshots/demo-initial",

"actor_fixture_ref": "private://fixtures/demo-inputs",

"fault_plan_ref": "private://faults/demo-S12",

"reuse_product_outputs": false,

"external_clock_control": false,

"on_fixture_mismatch": "inconclusive"

}

实际文件需添加内容哈希、代码提交与已解析的依赖版本；上例使用符号引用表达结构。manifest 中禁止秘密明文。replay API 必须拒绝 reuse_product_outputs 为 true 的 input 模式。

附录 C 测试报告示例

C1 重复退款的受控示例

本例为工程夹具，展示报告格式，不代表真实客户发现。源产品 refund-demo buggy；目标场景 S12；环境 refund_approval 0.2.0；seed 8427192；时钟 event_compressed；可控边界为示例 PUT 与支付 stub；外部生产系统未被测试。

预期：同一退款指令最多一次成功执行。实际：两笔执行合计 10000 分，初始可退余额 10000 分，单次申请 5000 分，币种 CNY。REFUND_001 失败，REFUND_002 通过。归因 product_defect，严重度 critical，受控夹具已确认。

| 顺序 | 已观测事件 | 证据来源 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 客服请求退款 5000 分 | 产品请求 request-01 |
| 02 | PUT 向 provider 发起执行 | 代理记录 call-01 |
| 03 | provider 成功记账后丢弃响应 | ledger-entry-01 与 fault-hit-01 |
| 04 | PUT 重试 使用不同执行键 | 代理记录 call-02 |
| 05 | provider 生成第二笔执行 | ledger-entry-02 |
| 06 | Evaluator 检出同一指令重复执行 | check-refund-001 |

建议修复方向为保持稳定幂等标识，并在结果未知时查询或对账。该建议不是源码级诊断。fixed 版本以相同初始数据及故障计划重新运行，必须从新支付账本读取成功次数；历史录制内容不可替代修复结果。

C2 报告必需字段

报告包含 run 状态、gate 结果、配置版本、测试范围、未验证能力、检查总数及四态分布、去重缺陷、归因、原始证据引用、重放模式、已知限制、预算及成本。禁止只输出“通过率 96%”而隐藏证据不足或 critical 失败。

修复比较显示：旧版本失败规则、新版本结果、是否发生路径偏离、证据是否完整、是否改变环境或规则。若新版本没有执行场景或中途取消，结论为未完成验证，不得显示“已修复”。

附录 D 参考资料与使用边界

参考资料核对日期为 2026 年 10 月 6 日。公开网站信息用于定位和技术思想比较，不作为客户采用、性能或营收证据；实施时仍需核对具体软件版本、许可证和接入条件。

[1] Microsoft STATE-Bench。企业工作流 Agent 评测参考。https://github.com/microsoft/STATE-Bench

[2] Sierra Research τ-bench。用户与 Agent 工具交互、领域政策和模拟框架参考。https://github.com/sierra-research/tau2-bench

[3] TheAgentCompany。模拟软件公司中的 Agent 任务评测参考。https://github.com/TheAgentCompany/TheAgentCompany

[4] AnyLogic。Agent-based、离散事件与系统动力学仿真方法参考。https://anylogic.help/anylogic/ui/multimethod.html

[5] Antithesis Deterministic Simulation Testing。非确定性控制、故障注入与状态空间探索的能力及限制。https://antithesis.com/docs/resources/deterministic_simulation_testing/

[6] 5Labs。合成用户、业务结果验证与发布准备度的公开定位。https://5labs.net/

[7] Crowdi。合成用户持续测试与体验问题发现的公开定位。https://www.crowdi.org/

[8] UiPath Test Cloud。企业应用、跨应用端到端测试与 CI/CD 的公开产品信息。https://www.uipath.com/product/test-cloud

[9] FastAPI 官方文档。API 工程实现与兼容性核对入口。https://fastapi.tiangolo.com/

[10] Next.js 官方文档。Web 应用工程实现与兼容性核对入口。https://nextjs.org/docs

正文中有关竞争差异、首版范围和试点门槛属于项目决策与待验证假设。未据此宣称竞品缺乏某项能力，也不将研究 benchmark 成绩外推为本平台的业务效果。

附录 E 产品 Vibe Coding 完整提示词

E0 使用方法与执行顺序

本提示词包用于实现 V2 首版，不是要求在阅读本文时立即开发或部署。先给开发助手总提示词 E1，再按 E2 至 E10 顺序执行；后续阶段默认继承 E1。换会话时重新提供 E1、V2 文档、当前仓库和 docs/implementation-status.md。未通过当前阶段验收，不扩展后续范围。

默认技术路线为本地单团队 Web 平台，配套示例 PUT、独立支付依赖和完整无模型测试路径。没有真实产品凭据时，使用明确标记的示例系统，不要求用户为了验证 runtime 先开通模型账号。连接真实 staging 或模型服务时，仅使用已获授权的配置，并遵循开发环境现有权限流程。

提示词中的编号、目录和接口是实施契约。框架兼容性需要调整时，在 docs/decisions.md 说明理由，并保持行为验收不变。不得为了演示方便改变检查含义或跳过独立证据。

E1 总提示词

你是本项目的产品工程师与测试基础设施工程师。请实现企业业务仿真测试平台 V2 的首版，以当前项目说明书为需求依据，并优先遵循用户在会话中的明确修订。请实际修改代码、启动服务、运行适当测试和验证界面，不仅给出设计建议。

目标：把退款与审批产品接入可控的测试世界，生成正常、异常和并发业务，依据独立证据发现产品缺陷，并支持修复版本的输入重放。被测对象是 PUT，模拟角色是测试基础设施。首先完成请求、执行、证据、判定、修复验证的真实闭环。

先检查仓库、README、AGENTS.md、已有代码和用户未提交修改。复用合适实现，不覆盖无关内容。记录已存在功能和缺口。如果项目为空，建立模块化单体 API、独立 Worker、Web、示例 PUT 和支付 provider；不建立微服务集群或复杂 Agent 框架。

默认结构：apps/web 使用 TypeScript 和 Next.js；services/api 使用 Python 和 FastAPI；PostgreSQL 保存业务索引、运行状态和作业；packages/simulator、contracts、evaluators 分离；adapters/http、examples/refund-put、examples/payment-provider、environments/refund_approval、tests、docs。选择兼容依赖并锁定版本。使用数据库作业租约即可，不强制 Redis。对象存储先用本地受限目录接口。

首版 P0：版本化契约与预检，HTTP 和 Webhook，角色身份与 run 隔离，独立 provider 账本，事件与观测持久化，四态检查，故障注入，受控并发，input replay，版本比较，CLI、CI gate、JSON/HTML 报告、基本 Web 界面。实现文档附录 A 的 S01 至 S20 与 REQ01 至 REQ12。

暂不实现：浏览器 Adapter、MCP、Marketplace、3D 公司、通用企业建模语言、多租户公网服务、收费、真实通知发送及生产部署。LLM 可选；无 API key 时 rule 模式必须完成整个核心套件。

不可破坏的架构约束：

1. 分开保存预期业务规则、产品观测、独立依赖证据；不能根据 PUT 的 success 响应直接证明资金执行成功。

2. 原始观测追加保存，能记录非法业务值。Evaluator 负责判错，不修改 PUT 结果，不提前修正被测缺陷。

3. 金额使用整数最小货币单位和明确币种。允许合法部分退款；同一指令最多一次成功，累计退款不超可退余额。

4. 审批绑定金额、币种、收款方、指令和版本。阈值默认大于 200000 分时需要审批，规则可配置，等于阈值的行为要测。

5. CheckResult 只有 pass、fail、inconclusive、not_applicable；run 生命周期与业务结论分开。缺证据、取消、预算耗尽不算通过。

6. 归因区分产品缺陷、正常拒绝、角色错误、适配器错误、环境错误、依赖故障与未确定。LLM 不裁决资金与权限事实。

7. history 只展示历史；input 必须重新调用目标 PUT 并采集新结果；controlled 只承诺已控制的边界。禁止在 input 中复用旧 PUT 输出。

8. seed 不保证任意外部系统确定性。保存快照、版本、故障、角色 fixture、调度记录和真实时间，偏离时显式报告。

9. 受控并发使用 barrier 和事件同步，不靠随机 sleep。支付提交前失败与提交后响应丢失是两种独立故障。

10. 所有身份、数据、队列、fixture 和证据带项目及 run 范围。reset 覆盖 PUT、provider 和平台；保留 provenance 与哈希。

11. 越权测试必须向 PUT 发出真实低权限请求；平台自己拦截不能算 PUT 验证通过。provider 账本只对评估侧开放。

12. 默认出站 allowlist、敏感头脱敏、Webhook 验签、预算与取消、loopback 访问。禁止打印秘密、访问生产或将用户数据上传到未授权服务。

示例 PUT 必须有 buggy 与 fixed 两种行为。buggy 至少能制造提交后超时重试导致重复执行、审批后改金额、并发余额争抢；fixed 修复这些问题。缺陷开关仅在 PUT，不得被 Evaluator 读取。支付 stub 必须是独立进程或独立服务，有自己的持久账本和故障控制，不能与 Evaluator 共享预设 pass/fail 答案。

UI 默认中文，展示项目、接入契约、运行配置、运行状态、发现详情和重放比较。所有数字来自后端。示例数据标注清楚；不显示伪造客户、假成功率或企业认证。处理加载、空状态、错误、无权限、取消和键盘可访问性。

API 使用 /api 前缀，实现 V2 第 23 节接口。CLI 名称 simctl，提供 validate、preflight、run、report、replay、compare。退出码：0 所选 gate 通过；1 已确认业务失败；2 配置或基础设施错误；3 必需证据不足、取消或预算未完成。严格模式不能通过把必需检查设为不适用来绕过 gate。

每个阶段先简述实现方案，然后完成代码与必要验证。维护 docs/implementation-status.md，记录需求编号、完成项、测试命令及真实结果、限制、下一阶段。不能运行的检查明确说明，不把计划当执行证据。不要创建空测试、硬编码 PASS、跳过失败测试或只做前端 mock。

最终交付包括可启动项目、锁定依赖、数据库迁移、示例种子与 reset、配置 schema、20 场景、测试、报告和重放产物、README、架构与限制、需求覆盖表。通过工程验收不等于完成真实客户或市场验证。

现在只执行用户给出的当前阶段；若未指定，从 E2 开始，完成其验收后报告结果。

E2 阶段一 仓库骨架与需求契约

继承 E1 与 V2 文档。先检查仓库状态和适用指令，再完成可运行骨架与强类型契约，不先制作完整 Dashboard。

创建所需目录、API health、Web 最小入口、PostgreSQL 迁移和作业接口边界。提供本地启动配置及 .env.example，示例中不含真实秘密。API 只监听本地或隔离网络；Web 与 API 的连接可配置。

将附录 B 的 YAML 实现为版本化强类型 schema。拒绝未知关键字段、负预算、不支持的时间模式、缺失角色与必需观测。规则使用注册的 ID 和参数，不执行来自 YAML 的 Python 或任意 eval。保存契约版本与内容哈希；旧运行引用的契约不可覆盖。

为 Project、Contract、Run、Event、Action、Observation、CheckResult、Finding、Manifest 建模。run status 与 verdict 使用不同枚举，金额与币种类型明确。写出 docs/architecture.md 和 docs/requirements-map.md，逐项映射 REQ01 至 REQ12。

验收：本地服务启动；健康检查成功；迁移可从空库执行；附录 B 示例配置解析成功；缺 provider_ledger、非法预算和不支持 mode 的配置产生清晰错误；不存在明文秘密。运行契约和迁移测试，记录实际结果。

E3 阶段二 独立示例产品与纵向闭环

继承 E1。建立独立 refund-put 与 payment-provider，产品提供创建、审批、执行、查询及仅测试环境可用的 seed/reset；provider 提供执行、查询、回调与只读测试账本。两者有独立持久化范围，均按 run_namespace 隔离。

客服与审批人采用不同测试身份。支持部分退款、审批快照及幂等指令。完成 HTTP Adapter 的标准动作到产品接口映射，产品观测和 provider 证据分开采集。先让正常退款 S01、有效审批 S02 真正跑通。

实现接入 preflight：连接、身份、动作含义、独立账本、reset、时间能力及出站允许范围。没有真实客户配置时只连明确标记的示例服务。配置真实 staging 时不得扩大访问范围或自动使用生产秘密。

原始请求响应脱敏保存，秘密只存引用。Webhook 校验签名、时间窗口与重复事件，持久化成功后响应。禁止用户配置触达任意本地管理端口或云元数据地址；演示容器地址通过明确 allowlist 放行，并校验重定向与解析结果。

验收：从平台调用 PUT 后，provider 出现真实账本条目，报告可追溯到该条目；两 run 使用相同外部业务 ID 不串数据；reset 后 PUT、provider、队列和平台均恢复；删除 provider 观测不能仍获得资金成功结论。给出调用链与测试证据。

E4 阶段三 规则评估与四态报告

继承 E1。实现 REFUND_001、REFUND_002、APPROVAL_001、STATE_001、TIME_001，规则只从带来源的观测和独立账本推导，不读取 buggy 开关或测试预期答案。

区分同一指令重复执行和同一订单合法多次部分退款。按币种累计已成功金额；失败尝试不计成功。审批验证版本、金额、币种、收款方、操作者权限。TIME_001 在观察窗口结束前不得提前判 fail。

实现 CheckResult 四态、Finding 严重度、归因、确认状态和去重键。正确拒绝不是业务失败；actor、adapter、environment 错误不自动归因产品。缺证据为 inconclusive，不适用必须有契约理由。相互冲突来源全部保留。

实现 JSON 与 HTML 报告，含范围、版本、规则、证据引用、未验证项、失败链、预算和限制。当前先不用综合 readiness 分数。产品返回 success 但 provider 无执行，及 provider 两次执行但产品只声明一次，都应被发现。

验收：正确实现无误报；人为植入的重复执行和失效审批触发正确规则；部分退款通过；超额和币种错配不通过；缺失证据显示 inconclusive；规则测试覆盖金额阈值两侧和相等点。至少完成 S01 至 S10。

E5 阶段四 事件 故障 并发与恢复

继承 E1。实现稳定事件排序、事件因果 ID、simulation_time 与 wall_time、Worker 作业租约、checkpoint、取消和预算。默认支持 realtime 与 event_compressed；对无时钟接口的外部产品拒绝 controlled。

实现显式故障命中：执行前连接失败、provider 提交后丢弃响应、回调重复和乱序、限流恢复、审批人离线。每次故障有计划与实际命中证据。commit_then_timeout 必须先记录 provider 成功，再让 PUT 收到超时，不能只在调用端伪造异常。

增加并发 barrier，覆盖同指令并发、两笔部分退款竞争余额、取消与执行竞争。记录每个动作真实开始结束顺序。平台消费事件的去重不得吞掉测试故意生成的重复业务动作。

实现 Worker 在提交前、提交后未确认等位置中断恢复的安全语义。无法判断远端结果时先核验或标记未知，不能无条件重复非幂等操作。取消后停止新事件，对在途动作保留后果记录。预算耗尽不产生完整通过结论。

验收：完成 S11 至 S20；受控并发不用随机 sleep；不同故障具有可区分证据；Worker 重启不静默丢事件；预算和取消有效；测试 PUT 的缺陷由真实观测触发。报告发生器耗时，避免将其混为 PUT 性能。

E6 阶段五 重放与修复验证

继承 E1。实现 history、input 与受支持范围内的 controlled，界面和 API 不混用概念。history 不调用 PUT。input 必须重置快照或新命名空间，调用指定目标版本，重新采集响应、Webhook 与 provider 账本。

Manifest 保存环境、规则、契约、PUT、适配器、代码和依赖版本、seed、初始快照哈希、角色 fixture、故障计划、实际调度及控制边界。input 模式禁止 reuse_product_outputs=true。

fixture 根据动作语义、对象和前置状态匹配，不按旧调用序号盲目投递。新版本减少重试等合法路径变化应被允许并记录；无法匹配时产生 fixture_mismatch 或 inconclusive，不能伪装成产品错误。依赖反馈的角色需使用可解释策略，并标明输入不完全相同的范围。

实现 run compare，区分 PUT 变化与规则、环境变化。增加间谍或调用计数测试，证明 fixed 版本确实被调用且 provider 账本是新生成的。防止通过复用旧 trace 获得假修复结果。

验收：选定受控缺陷 buggy 连续 10 次失败，fixed 同条件连续 10 次通过；原始历史保持不变；删去必需 fixture 时不通过；输入偏离可见；报告不宣称任意 staging 完全确定性。

E7 阶段六 混合角色与 AI 增量实验

继承 E1。在可运行规则基线上增加可选 LLM Adapter，默认关闭。不要让核心测试依赖外部模型；没有凭据时使用 rule 模式或明确标记的协议测试替身。实际启用模型时使用用户授权的服务和安全凭据引用，遵守当前开发环境的凭据配置要求。

Actor observation 只包含当前身份能看到的数据。模型输出使用结构化动作 schema，校验参数、角色和允许动作；错误可有限修正，最终归为 actor_error。禁止模型改写规则、访问秘密或根据产品返回中的指令改变平台行为。

只对有自然语言入口的 PUT 使用模糊退款请求、遗漏材料、用户改口等场景；普通 API 使用规则角色，不构造没有产品意义的聊天。保存模型标识、策略版本、脱敏输入输出和预算，支持取消与调用限流。

实现 rule 与 hybrid 对照运行。相同产品、环境、seed 集和预算下报告已确认独立缺陷、误报、人工确认时间、调用量及费用估算来源，不将模型生成的客户满意度解释成真实市场预测。

验收：关闭模型仍通过核心套件；非法工具和越权观测被测试；注入恶意产品文本不能改变平台规则；预算超限显式终止；协议替身测试与真实服务测试分别标记。没有真实模型实验时不得声称已证明 AI 增量。

E8 阶段七 产品界面与可用性

继承 E1。实现可实际使用的中文 Web 界面：项目列表、接入契约向导、预检结果、运行配置、实时运行、Finding 详情、重放与比较。读取已有 API 和 schema，禁止建立只供演示的另一套状态或前端判定逻辑。

视觉风格以清晰的工程控制台为主，信息顺序为关键失败、证据缺失、覆盖范围、重放入口。显示四态文字与图标，不仅靠红绿颜色。因果时间线同时区分产品、角色、provider 与 evaluator。

配置页说明 time mode、可控边界和预算；未支持能力不可选。连接失败明确显示错误，不转为假数据。项目无运行、运行取消、worker 失联、证据不足、无权限都设计独立状态。刷新后可恢复运行；长列表分页。

Finding 可查看脱敏请求、支付证据、规则版本、预期实际和业务对象。选择目标版本触发 input replay，显示路径偏离和未验证范围。示例产品与示例报告明确标记。不要增加 3D 办公室、营销首页、假客户或假指标。

验收：从创建示例项目到 buggy 失败、查看证据、fixed 重放通过的流程在浏览器实际操作完成；验证空状态和异常状态、桌面与窄屏布局、键盘访问。保存可复查的截图和实际测试结果，截图不得包含秘密。

E9 阶段八 CLI CI 安全与交付

继承 E1。实现 simctl validate、preflight、run、report、replay、compare。提供 --help、机器可读输出、清晰错误和 V2 的 0/1/2/3 退出码。CI 默认运行可重复的受控回归；开放探索可单独夜间执行，未经人工确认的新发现先不阻断发布。

提供 Docker Compose 或等价本地启动方式、迁移、seed、reset、完整 .env.example、README 与排障说明。测试环境无需模型 key。检查依赖锁文件和许可证，记录部署能力限制。禁止把依赖安装失败写成测试通过。

完成项目范围隔离、出站允许规则、重定向及 DNS 校验、Webhook 验签防重放、访问令牌、秘密脱敏、原始证据访问限制、数据删除和保留期、运行急停。托管多租户不在本阶段实现；不得将本地原型直接部署到公网。

接入一个接口形态不同的第二示例产品或经授权的第二真实 staging，只新增 Adapter 和契约，不修改核心规则来迎合结果。若不得不改核心，说明通用缺口；第二示例只证明工程复用，不等于客户验证。

验收：从空环境按 README 启动并完成 buggy/fixed 演示；CI 业务失败、基础设施错误、证据不足退出码不同；20 场景、隔离、重放、恢复、安全测试通过；扫描导出产物无秘密；需求覆盖表准确。记录未运行的真实客户验证。

E10 最终审查与发布验收提示词

请依据 V2 和 E1 审查当前实际实现，先检查证据再下结论，不接受 README 中未经验证的完成声明。可以修复发现的问题；不得删去核心需求或降低断言来让测试通过。

逐项核对 REQ01 至 REQ12、S01 至 S20 与以下核心关口：

A. PUT 与 provider 独立；成功不是由产品返回或 fixture 标签自证。

B. buggy 缺陷只位于 PUT；Evaluator 不读取版本开关或预期答案。

C. 合法部分退款不误报，币种与审批版本正确；低权限请求实际到达 PUT。

D. 提交后超时确有提交，受控并发确有重叠；Worker 恢复不重复资金操作。

E. input replay 调用 fixed 的新代码与新依赖账本；旧输出不可复用。

F. 缺证据、取消、预算耗尽、fixture 偏离不显示通过；四态和归因一致。

G. 两个 run 和项目不串数据；秘密不出现在日志、截图、报告或模型输入。

H. CLI、API、UI 对同一结果一致；所有界面操作确实执行后端工作。

I. schema、迁移、版本锁、启动、清理、20 场景、受控重复验证和第二适配器都有真实执行记录。

J. 工程验收与真实客户试点分开，未做的市场验证明确列出。

输出按严重度排序的问题列表，每项给出文件位置、触发步骤、实际影响、修复与验证方法。修复后运行与变更相关的检查及最终核心套件。

最终交付 docs/release-checklist.md：需求、实现位置、测试证据、通过状态、限制。给出可复制的启动和复现命令、实际运行结果、未完成项。若关键 gate 未通过，结论只能是未达到 V2 首版验收，不得称为生产就绪。

E11 续接与偏航纠正提示词

请先读取 V2、总提示词 E1、docs/implementation-status.md 和当前 git diff，恢复上一阶段上下文。说明已完成、未完成、最近一次测试证据和下一步。不要重建已有正确模块，不覆盖用户修改。

如果当前项目只有界面和模拟指标，请先补真实 PUT、独立 provider、原始观测与 Evaluator 的闭环；如果重放只是播放旧数据，请修正为 input 模式重新调用目标版本；如果未知结果显示通过，请先修四态与 CI gate。

只完成当前未通过的阶段，运行必要验证并更新进度文件。遇到确实需要用户提供的凭据或业务规则，准确指出缺项，同时继续完成不依赖该信息的离线测试；不得编造客户规则、秘密或成功记录。

E12 提示词的完成边界

这些提示词覆盖首版产品实现与工程验证，不替代客户业务规则确认、安全审查或付费试点。完整企业环境库、跨行业模型、浏览器与 MCP 接入、托管多租户和 Marketplace 应在首版价值被证实后，另行编写需求及验收提示词。